Projectplan

Naam: Abd Alrhman Abo Took

Leerlingnummer: 9017472

Datum:24-9-2021

Versie:

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc469485181)

[Doelstellingen 3](#_Toc469485182)

[Betrokkenen 3](#_Toc469485183)

[Benodigdheden 3](#_Toc469485184)

[Takenlijst 3](#_Toc469485185)

[Planning 3](#_Toc469485186)

[Risico’s 4](#_Toc469485187)

[Projectgrenzen 4](#_Toc469485188)

# Inleiding

Ik geef kort en bondig informatie over de plan van aanpak door alles uit te leggen over het projectplan die ik in bepaalde tijd inleveren naar de school.

# Doelstellingen

projectdoelstellingen zijn lever het project binnen een bepaalde tijdsperiode met alle taken en opdrachten voltooid.

# Betrokkenen

Ik doe dit project zelf, en ik volg de instructies van de docenten en deel het ook met de studenten.

# Benodigdheden

Om dit project uit te voeren, moet ik me inzetten voor de tijd en de lessen volgen. Ik heb ook een geschikte laptop en boeken nodig om de vereiste taken en opdrachten te voltooien.

# Takenlijst

Hier staat en overzicht met alle werkzaamheden die verricht moeten worden om het volledige project uit te voeren.

1-Programma van Eisen en MosCoW prioritering

2-Plan van aanpak

3-Ontwerp(FO)

4-wireframes

5-Sitemap

6-Acceptatietest

7- Testcases opstellen aan hand van userstories

8-project

# 

# Planningen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| PvE en MosCoW prioritering en PvA | 22-9-2021 | 17:00 | 24-9-2021 | 23:00 | 2dagen | Abdul Abo Took |
| Ontwerp(FO) | 24-9-2021 | 12:00 | 29-9-2021 | 12:00 | 5dagen | Abdul Abo Took |
| Wireframes | 1-10-2021 | 15:00 | 5-10-2021 | 15:00 | 5dagen | Abdul Abo Took |
| Sitemap | 7-10-2021 | 15:00 | 11-10-2021 | 15:00 | 5dagen | Abdul Abo Took |
| Acceptatietest | 13-10-2021 | 15:00 | 16-10-2021 | 15:00 | 4dagen | Abdul Abo Took |
| Testcases opstellen aan hand van userstories | 18-10-2021 | 15:00 | 27-10-2021 | 15:00 | 10dagen | Abdul Abo Took |
| Project |  |  | 29-10-2021 |  |  | Abdul Abo Took |

# Risico’s

De kans bestaat dat ik ziek word. Ook heb ik een laptop die niet geschikt genoeg is.

Als ik een deze periode geen geschikt laptop krijg, kan het zijn dat ik te laat ben , maar ik zal mijn best doen om dat niet te laten gebeuren.

# Projectgrenzen

Ontwerp(FO)

wireframes

-Sitemap -Acceptatietest- Testcases opstellen aan hand van userstories